**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ,   
МЕХАНИКИ И ОПТИКИ**

**ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТА (РАБОТЫ)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Студент | | Ивницкий Алексей | | | | | | |
| ( Фамилия, И., О. ) | | | | | | | | |
| Факультет | | | ИТиП | | | | | |
|  |  | | | | |  | |  |
| Направление (специальность) | | | | | | | Информационные системы и технологии | |
| Руководитель | | | | Маятин А.В., Университет ИТМО, к.п.н., доцент каф. ИС | | | | |
| ( Фамилия, И.О., должность, ученое звание, степень ) | | | | | | | | |
| Дисциплина | | | | | Архитектуры информационных систем | | | |
|  | | | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование темы | Анализ и моделирование программной архитектуры |
|  | и архитектуры данных программного средства |
|  | .NET Compiler Platform "Roslyn" |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование этапа | Дата завершения | | Оценка и подпись руководителя |
| Планируемая | Фактическая |
| 1 | Анализ и моделирование процессов | 17.10.18 | 11.11.18 |  |
| 2 | Анализ средств автоматизации процессов | 14.11.18 | 25.11.18 |  |
| 3 | Синтез определенных уровней архитектуры ИС | 12.12.18 | 15.12.18 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Руководитель | |  |
| подпись, дата | | |
| Студент |  | |
| подпись, дата | | |